Project 1

Сайт «ЛитераторЪ» — план на 13 недель

Проект: сайт для бара и клуба любителей чтения «ЛитераторЪ» (слоган: «Место встречи между строк»)

Это заметно увеличивает объём проекта по сравнению с версией «на JSON-файлах». Ниже — план, перестроенный под 13 недель с учётом этого. Он более требовательный, чем прошлая версия, но при том же количестве недель — рекомендую иметь это в виду и не бояться упростить какую-то часть, если время поджимает (внизу есть заметки, что можно урезать).

Неделя 1 — Настройка, репозиторий, мультиязычный скелет

Цель: задеплоенный скелет сайта с обоими языками.

Задачи:

Установить Node.js, создать проект Next.js, подключить Tailwind

Настроить Git + GitHub, подключить к Vercel

Настроить маршруты с [locale] (ru как язык по умолчанию, en — второй) для всех 5 публичных страниц-заглушек

Подготовить структуру словаря переводов (например, dictionaries/ru.json и dictionaries/en.json) с парой тестовых строк

Результат: живая ссылка на Vercel, все 5 страниц открываются на /ru/... и /en/.... Изучаемые концепции: маршрутизация Next.js, основы i18n, Git/CI.

Неделя 2 — Дизайн-система и ассеты

Цель: визуальный язык сайта задан.

Задачи:

Тёмная «литературная» палитра как токены в tailwind.config

Шрифты: засечки в заголовках, гротеск в тексте

Лого и слоган, стайлгайд-страница (цвета, типографика, кнопки)

Результат: стайлгайд + применённые стили хотя бы на одной странице. Изучаемые концепции: дизайн-токены, темизация Tailwind, веб-шрифты.

Неделя 3 — Age Gate (18+), двуязычный

Цель: плашка работает полностью, текст берётся из словаря переводов.

Задачи:

UI плашки: размытый фон, лого, «Вам уже есть 18? / Are you over 18?», Да/Нет

«Да» → сохранение в localStorage, плашка не показывается повторно

«Нет» → редирект на нейтральный сайт

Текст плашки переключается в зависимости от [locale]

Результат: плашка работает один раз на посетителя, на обоих языках. Изучаемые концепции: localStorage, условный рендеринг, useEffect, использование словаря переводов.

Неделя 4 — Шапка, бургер-меню, переключатель языка

Цель: навигация и переключение RU/EN работают везде.

Задачи:

Закреплённая шапка: лого слева, бургер справа

Десктоп/мобиле-версии меню, закрытие по ✕ / Esc / клику вне

Кнопка-переключатель RU/EN в шапке, сохраняющая текущую страницу при смене языка

Результат: навигация и переключатель языка работают на всех экранах. Изучаемые концепции: адаптивная вёрстка, обработчики событий, работа с локалью в URL.

Неделя 5 — Главная: Hero

Цель: первая секция главной готова, двуязычная.

Задачи:

Hero: лого, слоган (в переводе на оба языка), фон-фото/видео, стрелка вниз

Адаптив на мобильных (фолбэк фото вместо видео)

Результат: hero-секция готова и адаптивна. Изучаемые концепции: фоновое медиа, object-fit, плавный скролл.

Неделя 6 — Главная: «О нас», контакты кратко, подвал (+ WhatsApp)

Цель: заполнить остальной скелет главной.

Задачи:

Блок «О нас»: 2–3 абзаца + фото, двуязычный текст

Краткий блок контактов: адрес, часы, телефон, кнопка WhatsApp (wa.me-ссылка)

Подвал: лого, навигация, соцсети (включая WhatsApp), копирайт

Результат: главная идёт по порядку hero → о нас → (заглушки афиши/меню) → контакты → подвал; WhatsApp-кнопка работает. Изучаемые концепции: секционирование контента, переиспользуемый подвал, deep-link на WhatsApp.

Неделя 7 — Backend: Supabase, аутентификация, каркас админки

Цель: заложить основу для управляемого через админку контента.

Задачи:

Создать проект Supabase, подключить к Next.js

Создать таблицы: menu_items, events (позже — gallery_photos, reviews)

Настроить Supabase Auth: один аккаунт администратора (вы)

Создать /admin/login и защищённый layout для /admin/* (без сессии — редирект на логин)

Результат: можно залогиниться в /admin, попасть на пустой дашборд; без логина попасть туда нельзя. Изучаемые концепции: база данных и схемы, аутентификация, защищённые маршруты (middleware).

Неделя 8 — Меню: админка (CRUD) + публичная страница из БД

Цель: /menu полностью управляется через админку.

Задачи:

В /admin/menu: форма добавления/редактирования/удаления позиции (категория, название на RU и EN, состав, крепость, цена, флаг «хит»)

Публичная /menu: категории, рендер из Supabase, бейдж «хит», нужный язык по [locale]

Результат: добавление позиции в админке сразу появляется на /menu (в обоих языках). Изучаемые концепции: CRUD-операции, работа с Supabase-клиентом, двуязычные поля в одной записи.

Неделя 9 — Афиша: админка (CRUD) + публичная страница + превью на главной

Цель: /afisha управляется через админку; главная страница показывает реальные данные меню и афиши.

Задачи:

В /admin/afisha: CRUD для событий (дата, название и описание на RU/EN, фото)

Публичная /afisha: сортировка (ближайшие сверху, архив прошедших), пустое состояние «Скоро анонсируем»

На главной: превью 4–6 позиций меню и 3 ближайших событий, взятые из тех же источников данных, с кнопками «Полное меню» / «Вся афиша»

Результат: афиша работает из БД; главная страница полностью на реальных данных. Изучаемые концепции: сравнение/сортировка дат, переиспользование одних и тех же запросов на разных страницах.

Неделя 10 — Галерея и отзывы

Цель: обе фичи добавлены и управляются из админки (по образцу недель 8–9).

Задачи:

Таблицы gallery_photos (фото + подпись) и reviews (имя, текст на RU/EN, оценка/дата)

/admin/gallery и /admin/reviews: простой CRUD (переиспользуйте паттерн из недели 8)

На /about: сетка галереи (с лайтбоксом при клике) и секция отзывов (список или карусель)

Результат: фото и отзывы добавляются через админку и сразу видны на /about, на обоих языках. Изучаемые концепции: повторное использование CRUD-паттерна, работа с изображениями, простые UI-компоненты (лайтбокс/карусель).

Неделя 11 — Контакты: карта + форма брони (интерфейс)

Цель: /contacts готова визуально, форма пока не отправляется.

Задачи:

Адрес, часы, телефон, WhatsApp-кнопка, соцсети

Карта (Яндекс.Карты или 2GIS через iframe)

Форма брони: имя, телефон, дата, время, гостей, комментарий — с клиентской валидацией, на обоих языках

Результат: форма рендерится и валидируется, но пока показывает имитацию успеха. Изучаемые концепции: встраивание карт, состояние и валидация форм.

Неделя 12 — Форма брони: реальная отправка в Telegram + защита от спама

Цель: форма реально уведомляет вас — и только через Telegram.

Задачи:

API-маршрут /api/booking, принимающий данные формы

Отправка сообщения в Telegram-бота/канал через Telegram Bot API (токен — в переменных окружения)

Honeypot-поле или простое ограничение частоты запросов против спама

Реальное сообщение об успехе после отправки

Результат: отправка формы приходит вам в Telegram; никакой email-ветки нет. Изучаемые концепции: API-маршруты, серверные запросы, секреты в переменных окружения, базовая защита от спама.

Неделя 13 — SEO, производительность, QA, презентация

Цель: довести проект до сдачи.

Задачи:

Мета-теги и Open Graph на каждом языке, sitemap.xml, robots.txt, hreflang-теги для RU/EN

next/image для оптимизации фото, cookie-баннер

Lighthouse/PageSpeed на мобиле, довести до ≥ 85 (обычно упирается в изображения/шрифты/лишний JS)

Кросс-браузерное тестирование (Chrome, Safari, Firefox, Edge), базовая доступность (alt-тексты, фокус, контраст, навигация с клавиатуры), доступность работы админки только вам

README (стек, структура, как запустить локально, переменные окружения, деплой)

Финальная презентация/демо

Результат: сайт проходит чек-лист приёмки ниже, README готов, всё задеплоено.